- Проверка эффективности и целевого  использования  средств, выделенных на проведение мероприятий по сбору, вывозу и утилизации отработанных автомобильных шин в 2024-2026 годах в Муниципальном учреждении «Управление главного смотрителя» города Липецка

В бюджете города Липецка на 2024 – 2025 годы в рамках Муниципальной программы города Липецка "Благоустройство территории города Липецка", Подпрограммы "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" на сбор и вывоз изношенных шин на 2024 год предусмотрено 1000,0 тыс. руб. и 8019,7 тыс. руб. на 2025 год, исполнение которых составило 100 %.

В соответствии с актами о приемке оказанных услуг и весовыми талонами, в 2024-2025 годах с территории города вывезено 2409,78 тонн изношенных шин.

В ходе проверки установлены отдельные недостатки при приемке оказанных услуг и учете принятых отходов у исполнителя контракта, которые не обеспечивают полноту, непрерывность и достоверность учета принятых и утилизированных отходов.

Для исключения вероятности завышения оказанных услуг по сбору использованных шин  с территории города Липецка,  МУ «Управление главного смотрителя» г. Липецка дана рекомендация о формировании заявки для Исполнителя с учетом оценочного веса отходов или  количества шин по каждому адресу, а также о ведении весового учета для подтверждения исполнения обязательств, и о внесении изменений в условия действующего контракта.

- Проверка эффективности использования средств субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях МКД г. Липецка в 2024                                 и 2025 годах в Департаменте развития территорий администрации города Липецка

В соответствии с Решением о бюджете в 2024-2025 годах предоставлялись субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка. Общий объем денежных средств на предоставление вышеуказанных субсидий утвержден  в 2024 году в сумме 3600 тыс. руб., в 2025 году – 4800 тыс. руб., а фактические расходы .

В 2024 году фактические расходы бюджета на установку 12 шлагбаумов по 9 адресам составили 3358 тыс. рублей. В 2025 году фактические расходы бюджета на установку 17 шлагбаумов по 11 адресам составили 4733,0 тыс. рублей.

Возмещение затрат осуществлялось в соответствии с  Порядком, ежегодно утверждаемым Постановлением администрации города Липецка.

При проведении проверки установлены отдельные нарушения и недостатки при формировании стоимости установки шлагбаумов.

По результатам проверки руководителю направлено представление  об устранении выявленных недостатков.

- Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятие «Снос расселенных аварийных домов города Липецка» в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»

Провека проводилась  в департаменте жилищно - коммунального развития администрации г. Липецка и в муниципальном учреждении «Управление капитального ремонта» г. Липецка.

Снос расселенных аварийных домов проводится для включения в хозяйственный оборот города освобожденных земельных участков.

В 2024 – 2025 годах на снос аварийных домов в бюджете города предусмотрено 38554,0 тыс. руб., фактически использовано 37659,3 тыс. руб. или 98 % от выделенных средств.

В 2026 году выделено 9509,3 тыс. руб., на момент проверки снос расселенных домов не проводился.

Всего за период 2024 – 2025 годов снесено 27 аварийных домов.

При проведении проверки установлено выполнение работ не в полном объеме по одному из адресов, которые выполнены подрядчиком по выданному представлению после окончания проверки.

- Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных из бюджета города Липецка на капитальный ремонт МАУК «ДК «Рудничный»

На капитальный ремонт здания по адресу ул. Одоевского,10 в рамках мероприятий Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Липецкая область)» в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» и муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» предоставлены субсидии на капитальный ремонт объектов недвижимости на общую сумму 28059,2 тыс. руб., которые использованы в полном объеме.

В рамках капитального ремонта выполнялись общестроительные, архитектурные, вентиляционные, электромонтажные работы, монтаж отопления, пожарной сигнализации, канализации, водопровода, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, вывоз мусора.

Нарушений при проведении проверки не установлено.

- Проверка законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство объекта «Детская площадка в Нижнем парке»  в рамках МП «Формирование современной городской среды города Липецка» в МКУ «Управление строительства города Липецка» и МАУК «Культурные пространства Липецка».

В соответствии с решением о бюджете города Липецка на 2025 год на выполненные работ по благоустройству объекта  «Детская площадка в Нижнем парке» выделено 30980,0 тыс. руб., итоговая стоимость объекта составила 30978,9 тыс. рублей.

Объект принят и передан департаменту культуры и туризма 18.12.2025 года, а затем  передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».

В ходе проверки установлены отдельные недостатки по качеству   установленного детского игрового оборудования и пробелы в Правилах благоустройства города Липецка в части приемки детских игровых  площадок.

По результатам проверки начальнику МКУ «Управление строительства города Липецка» направлено представление об устранении выявленных недостатков по качеству установленного оборудования детской площадки и направлена информация в администрацию города Липецка и Липецкий городской Совет депутатов.

- Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на финансирование мероприятий по повышению эффективности управления многоквартирными домами в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального                     хозяйства  г. Липецка» за 2024-2025 годы

В 2024-2025 годах департамент ЖКХ и подведомственное учреждение МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка являлись соисполнителями мероприятия  «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка».

Объем финансирования мероприятий в проверяемом периоде составил 26671,2 тыс. руб., фактическое исполнение 21021,0 тыс. руб. или 89 %.

В ходе исполнения программы проводились  мероприятия по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения, обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов, составление формы федерального статистического наблюдения №1  жилфонд «Сведения о жилищном фонде», мероприятие по приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов, проведение работы по заключению в установленном порядке договоров на начисление, сбор платежей, перечисление их в бюджет города Липецка, ведение работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения и учету средств, поступающих от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда города Липецка.

Эффективность реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» за 2024 год оценивается как умеренная.

В ходе проверки установлены отдельные недостатки по приемке выполненных работ и формирования муниципальной программы.

По результатам проверки направлены представления об устранении недостатков и замечаний.

- Проверка эффективности и целевого использования субсидий, выделенных в 2025-2026 годах на муниципальное задание и иные цели, а также доходов от внебюджетной деятельности МУ «Липецкий историко-культурный музей»

Основными целями деятельности музея являются  сохранение, изучение и популяризация народной традиционной культуры, материального и нематериального культурного наследия города Липецка и Липецкого края, поддержка любительского художественного творчества и инициативы, основанной на развитии художественных промыслов России.

Доходы учреждения в 2025 году составили 29 096,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований  – 24 453,4 тыс. руб. или 84,1% от общей суммы доходов и доходы от осуществления приносящей доход деятельности – 4 642,7 тыс. руб. или 16%.

За 1 квартал 2026 года доходы составили 8 613,1 тыс. руб., расходы составили 6 020,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 87,3%, собственных средств 12,7%.

Показатели качества и объема работ, доведенные муниципальным заданием на 2025 год, выполнены в полном объеме.

В 2025 году МУ «ЛИКМ» помимо субсидий на выполнение муниципального задания департаментом культуры и туризма администрации города Липецка, на основании соглашений выделялись субсидии на иные цели.

На капитальный ремонт выделено 2289,8 тыс.руб., из них:

-  1691,2 тыс.руб. на капитальный ремонт кровли здания МУ «ЛИКМ» по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.2;

- 598,7 тыс.руб. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт помещения и входной группы МУ «ЛИКМ» по адресу: г.Липецк, ул. Советская, д.4, пом. 24».

Контрольным обмером и визуальным осмотром качества ремонтных работ нарушений не установлено.

В ходе проверки установлены отдельные нарушения нормативных документов по бухгалтерскому учету музейного фонда.

По результатам контрольного мероприятия директору учреждения  направлено представление об устранении недостатков и нарушений.

- Проверка в МУ «Липецкий драматический театр» по вопросу эффективности  и целевого использования средств,  выделенных из бюджета города Липецка на оснащение муниципального театра в 2025 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» в 2025 году на оснащение муниципального театра предоставлена субсидия в сумме 19,8 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: 17,9 млн. руб. - федеральный бюджет,  1,1 млн. руб. - областной бюджет, 0,8 млн. руб.- городской бюджет.

Ожидаемые конечные результаты предоставления субсидии - повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Денежные средства использованы в полном объеме по целевому назначению на приобретение звукового и светового оборудования.

- Проверка по вопросу эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство двух новых корпусов в МАУ ДЗОЛ «Солнечный» в 2025 году и текущем периоде 2026 года.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» в 2025 году для возведения некапитальных объектов в МАУ ДЗОЛ «Солнечный» учреждению предоставлены субсидии в сумме 104,1 млн. руб. для создания современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) для организации отдыха детей и их оздоровления.

Денежные средства использованы в полном объеме, в том числе: 103,5 млн. руб. возведение некапитальных строений, сооружений– спальный корпус А, спальный корпус Б и 0,6 млн. руб. осуществление строительного контроля.

Контрольным обмером объёмов работ установлено соответствие количества фактически выполненных объемов работ количеству, указанному в актах выполненных работ. Визуальным осмотром качества выполненных работ недостатков не установлено.

- Проверка эффективности и целевого использования средств целевых субсидий, предоставленных МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» на оплату услуг наемной техники в 2024 г., 2025 г. и текущем периоде 2026 года.

На 01.01.2026 г. на балансе Учреждения числятся 146 единиц специальной техники, из которой 103 единицы используются для механизированной уборки улиц города Липецка в зимнее время в рамках выполнения муниципального задания.

Кроме того, для уборки улиц города в зимний период Учреждением привлекается техника сторонних организаций, путем заключения контрактов на оказание услуг по механизированной уборке с перечнем улиц города. Финансирование расходов на оплату услуг наемной техники осуществлялось за счет субсидии на иные цели.

На 2024 г. Учреждению предоставлена субсидия на оплату услуг наемной техники в размере 124,8 млн. руб., освоено 99,4 млн. руб. или 79,6 %. На 2025 г. предоставлена субсидия в размере 35,3 млн. руб., освоено 10,3 млн. руб. или 29,2 %. На 2026 г. Учреждению предоставлена субсидия в размере 92,0 млн. рублей. На момент окончания проверки оплата за выполненные работы не производилась.

В связи с отсутствием обильных снегопадов в зимний период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. наемная техника привлекалась по необходимости, что позволило существенно сэкономить бюджетные средства.

Неиспользованный остаток средств субсидии в размере 25,0 млн. руб. возвращен в бюджет.

В период проверки выборочно произведена проверка объемов работ, оплаченных Исполнителям услуг с объемами работ по данным системы AutoGRAPH-ГЛОНАСС/GPS в ходе которого расхождений по объемам не установлено.

В ходе проверки установлены отдельные несоответствия исполняемых работ в части выполнения муниципального задания и выполнения работ за счет субсидии на иные цели, действующим нормативным документам.

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка за 2024, 2025 годы и текущий период 2026 года.

Учреждение создано в целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления по исполнению функций заказчика, технического надзора по капремонту, реконструкции и строительству объектов жилфонда, объектов внешнего благоустройства.

Расходы на содержание учреждения в 2024 году составили 22432,4 тыс. руб., в 2025 году 25940,7 тыс. руб., в 1 квартале 2026 года 5276,8 тыс. рублей.

Основными расходными статьями являются заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, которые в структуре расходов составляют около 86 %.

Нарушений, повлекших необоснованное расходование бюджетных средств в ходе проверки не установлено.

Вместе с тем, учреждению, по результатам проверки направлено представление об устранений нарушений и недостатков в части бухгалтерского учета основных средств и командировочных расходов.

- Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2024-2025 годах и текущем периоде 2026 г. в Муниципальном бюджетном учреждении спортивный комплекс «Сокол»

Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения, в том числе в виде универсальной спортивной площадки, и модульные спортивные сооружения комплектной поставки, в том числе универсальные модульные спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, направленные на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализовано методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

Финансирование создания «умной» площадки проводилось из бюджетов трех уровней в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» (Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»), государственной программы Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке».

В 2024 году в бюджете города Липецка предусмотрены ассигнования на создание «умной» спортивной площадки в размере 105,4 млн. руб., в 2026 году 34,3 млн. руб., освоение составило 100%.

Модули смонтированной «умной» площадки соответствуют перечню спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки (комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение»), утвержденному Приказом Министерства спорта РФ №107.

В ходе проверки установлены отдельные недостатки при производстве и приемке выполненных работ по объекту, которые устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

Кроме того, представлением по результатам проверки предложено устранить недостатки в части учета основных средств.